Propuesta Comercial

Sistema de Voz IA — Callcenter Inbound

Cliente: [Nombre del cliente]
Proveedor: [Tu nombre / empresa]
Fecha: 2026-05-19
Inversión desarrollo: USD 5.000 + mensualidad operativa

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Resumen ejecutivo

Sistema de recepción telefónica con Inteligencia Artificial. El cliente final llama a un número de Ecuador (+593), un agente IA contesta en español, recolecta datos (cédula, nombre, intención), responde consultas sobre planes y servicios desde la base de conocimiento del cliente, y deriva a un asesor humano cuando corresponde. Integrado al CRM existente (Django + WhatsApp).

Capacidad estimada incluida: 10 llamadas/día × 10-15 min ≈ 3.000 min/mes.

2. Alcance del desarrollo (USD 5.000)

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Setup carrier + número EC | Compra DID Ecuador, configuración trunk SIP/TeXML, webhook |
| Motor IVR conversacional | Modelos FlujoVoz/PasoVoz, admin Django, engine paso-a-paso |
| Integración Media Streams | Refactor VozTwilioConsumer existente para producción |
| Captura DTMF + voz | Híbrido teclado + reconocimiento natural (cédula, monto, opciones) |
| Conexión con AgentesIA | Respuestas planes/FAQs con vectorstore existente |
| Transferencia a asesor humano | Forward a celular o cola con softphone |
| Grabación + transcripción | Almacena en S3, dashboard de llamadas |
| 1 flujo IVR completo | Saludo → menú → captura → agente IA → transfer |
| Testing con llamadas reales | QA round-trip latencia, audio, edge cases |
| Capacitación equipo cliente | 2 sesiones admin + manual operativo |
| Soporte post-lanzamiento | 30 días incluidos |

Cronograma: 6-8 semanas

Pagos: 40% anticipo / 30% demo funcional / 30% entrega

3. Tecnologías que usaremos

Capa telefónica (carrier)

Telnyx — proveedor SIP que vende números (DID) de Ecuador y soporta Media Streams (transmisión de audio en tiempo real vía WebSocket). Alternativas equivalentes: Twilio, Plivo, SignalWire.

STT — Speech to Text (captura de voz)

Convierte el audio del cliente a texto en tiempo real. Opciones: Whisper local (gratuito, corre en tu servidor) o Deepgram cloud (streaming de baja latencia).

LLM — Modelo de lenguaje (cerebro)

Entiende la intención del cliente y genera la respuesta. Opciones: Google Gemini Flash o OpenAI GPT-4o. Conectado al sistema AgentesIA existente con vectorstore (PDFs, FAQs, base de conocimiento del cliente).

TTS — Text to Speech (voz IA)

Convierte la respuesta generada a audio natural. Opciones: Piper local (gratuito, voz robótica clara) o ElevenLabs cloud (voz natural indistinguible de humano).

Servidor y orquestación

Django + Channels + Daphne (infraestructura existente del proyecto fastchat). Nginx con TLS para WebSocket seguro (wss://). Redis para colas de handoff y caché de sesión.

Almacenamiento

PostgreSQL (existente): llamadas, transcripciones, métricas. S3 compatible (AWS / Wasabi / Cloudflare R2): grabaciones de audio.

4. Comparativa de tiers tecnológicos

| Característica | BARATA | MEDIA (recomendada) | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Carrier | Telnyx EC | Telnyx EC | Telnyx EC |
| STT | Whisper local | Deepgram Nova-2 | Deepgram Nova-2 |
| LLM | Gemini Flash | Gemini Flash / GPT-4o-mini | GPT-4o |
| TTS | Piper local | ElevenLabs Flash v2.5 | ElevenLabs Pro / Cartesia |
| Latencia turno | 2.5 - 4 seg | 0.6 - 1.2 seg | 0.4 - 0.9 seg |
| Calidad voz | Robótica clara | Natural | Indistinguible humano |
| Precisión STT español EC | 85 - 90% | 94 - 97% | 94 - 97% |
| Barge-in (interrumpir IA) | No | Sí | Sí |
| Llamadas concurrentes | 2 - 4 | 20 - 40 | 20 - 40 |
| Datos salen del país | No (local) | Sí (US) | Sí (US) |
| Costo proveedor/mes (3k min) | USD 70 | USD 110 | USD 185 |
| Precio sugerido cliente | USD 300 - 350 | USD 400 - 500 | USD 650 - 850 |
| Margen neto/mes | USD 230 - 280 | USD 290 - 390 | USD 465 - 665 |

5. Qué te permite cada tier

BARATA — Recepcionista básica

Casos: citas simples, recordatorios, mensajes informativos.

Ventaja: datos médicos/legales no salen del país (cumple normativa local).

Limitación: cliente percibe pausas, voz claramente robótica, no se puede interrumpir.

Tope práctico: ~3 clientes simultáneos sin escalar servidor.

MEDIA — Asistente conversacional profesional (RECOMENDADA)

Conversación fluida, cliente puede interrumpir a la IA en cualquier momento.

Vende activamente, califica leads, responde preguntas complejas sobre planes y servicios.

Escala a 10-30 clientes finales sin tocar arquitectura.

Único riesgo: dependencia de servicios cloud (mitigable con fallback Piper local).

ALTA — Indistinguible de humano

Voz clonada del cliente, razonamiento avanzado GPT-4o.

Nicho: bancos, clínicas premium, cuentas USA/EU.

ROI sólo si el cliente final paga USD 800+/mes.

6. Costo operativo mensual (proveedor)

Escenario: 1 cliente, 10 llamadas/día × 12.5 min = ~3.000 min/mes

Tier MEDIA (recomendado):

| Servicio | Tarifa | Mes |
| --- | --- | --- |
| Telnyx DID Ecuador | fijo | USD 5 |
| Telnyx minutos entrantes EC | USD 0.020/min | USD 60 |
| Deepgram Nova-2 streaming | USD 0.0043/min | USD 13 |
| ElevenLabs Flash v2.5 (TTS) | ~USD 0.015/min IA | USD 27 |
| Google Gemini Flash (LLM) | ~USD 0.001/turno | USD 3 |
| AWS S3 grabaciones (~9 GB) | USD 0.023/GB | USD 1 |
| Servidor Daphne | (ya existente) | USD 0 |
| TOTAL COSTO PROVEEDOR |  | USD ~109 |

Cobro al cliente: USD 450/mes (plan estándar)

Margen neto: ~USD 340/mes recurrente por cliente

7. Mensualidad recurrente al cliente

| Plan | Mensualidad | Incluye |
| --- | --- | --- |
| Recepcionista (tier media) | USD 450/mes | 1 número, 3.500 min, 1 flujo, soporte 48h |
| Add-on flujo extra | +USD 80/mes | Flujo IVR adicional |
| Add-on voz premium | +USD 120/mes | Upgrade ElevenLabs Pro |
| Add-on integración CRM externo | +USD 150/mes | API a sistema cliente |
| Exceso minutos | USD 0.18/min | Sobre límite incluido |

Contrato mínimo: 6 meses (para amortizar setup).

Aumento anual: 8% indexado a inflación + mejoras servicio.

8. Links oficiales — proveedores

Carriers (DID + minutos)

• Telnyx pricing: https://telnyx.com/pricing/call-control

• Telnyx cobertura global: https://telnyx.com/global-coverage

• Twilio Voice pricing: https://www.twilio.com/voice/pricing

• Plivo pricing: https://www.plivo.com/pricing/

• SignalWire pricing: https://signalwire.com/pricing

STT — Speech to Text

• Deepgram pricing: https://deepgram.com/pricing

• Deepgram docs: https://developers.deepgram.com

• AssemblyAI Realtime: https://www.assemblyai.com/pricing

• Whisper local (faster-whisper): https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper

LLM — Cerebro

• Google Gemini pricing: https://ai.google.dev/pricing

• Google AI Studio (API keys): https://aistudio.google.com/apikey

• OpenAI API pricing: https://openai.com/api/pricing

• OpenAI platform: https://platform.openai.com

TTS — Voz

• ElevenLabs pricing: https://elevenlabs.io/pricing

• ElevenLabs API docs: https://elevenlabs.io/docs/api-reference

• Cartesia Sonic pricing: https://cartesia.ai/pricing

• Piper TTS local (GitHub): https://github.com/rhasspy/piper

• Modelos Piper español: https://github.com/rhasspy/piper/blob/master/VOICES.md

Frameworks orquestación voz

• Pipecat (recomendado): https://github.com/pipecat-ai/pipecat

• LiveKit Agents: https://docs.livekit.io/agents/

• Vocode: https://github.com/vocodedev/vocode-core

Storage / Infraestructura

• AWS S3 pricing: https://aws.amazon.com/s3/pricing/

• Cloudflare R2 (sin egress): https://developers.cloudflare.com/r2/pricing/

• Wasabi pricing: https://wasabi.com/cloud-storage-pricing

9. Garantías y soporte

Uptime objetivo: 99% mensual (excluye caídas de carrier/cloud).

Tiempo respuesta soporte: 24h hábiles email, 4h críticos.

Backup automático: transcripciones + configuración en base de datos diaria.

Soporte post-lanzamiento: 30 días incluidos en setup.

Capacitación: 2 sesiones online + manual escrito.

10. Fuera de alcance (cotización adicional)

Llamadas salientes automáticas (marcador predictivo).

Integración con sistemas legacy del cliente (ERP, otros CRMs).

Flujos IVR adicionales más allá del primero incluido.

Voces clonadas custom.

Reportes BI / dashboards analíticos avanzados.

Cumplimiento HIPAA / PCI (requiere infraestructura aparte).

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

11. Aceptación

Firmando el presente documento, el cliente acepta el alcance, cronograma y condiciones económicas detalladas.

__________________________            __________________________

Cliente                                                                                Proveedor

Nombre:                                                                              Nombre:

CI / RUC:                                                                             CI / RUC:

Fecha:                                                                                 Fecha: